(BM02)

**KẾ HOẠCH THỰC HIỆN TIỂU LUẬN, BÀI TẬP LỚN, ĐỒ ÁN/DỰ ÁN**

Tên lớp: Kỹ thuật phềm mềm 3 Khóa: 12

Tên nhóm: 3

Họ và tên thành viên trong nhóm: Lương Vũ Thuần

Đỗ Nguyên Phương

Trần Đoàn Huy Hùng

Phạm Tuấn Minh

Giáp Quang Anh

Tên chủ đề: Xây dựng ứng dụng quản lý thư viện sử dụng Java Swing

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tuần** | **Người thực hiện** | **Nội dung công việc** | | **Phương pháp thực hiện** |
| 1 | Cả Nhóm | Xác định nội dung đề tài, tổng hợp công việc cần thực hiện. Lập kế hoạch chi tiết | | Họp nhóm tại thư viện Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Mọi người đưa ra ý kiến cá nhân. Tổng hợp ý kiến |
| 2 | Lương Vũ Thuần | Phân công công việc cụ thể cho từng thành viên | | Phân công, hỏi ý kiến từng thành viên về vị trí công việc có thể làm |
| 3 | Phạm Tuấn Minh  Trần Đoàn Huy Hùng  Giáp Quang Anh | Mô tả các Use Case và vẽ biểu đồ trình tự | | Sử dụng Rational Rose |
| 4 | Lương Vũ Thuần  Đỗ Nguyên Phương | Thiết kế các form giao diện Đăng Nhập, Menu quản trị, Quản lý người đọc | | Sử dụng NetBeans |
| 4 | Phạm Tuấn Minh  Trần Đoàn Huy Hùng  Giáp Quang Anh | Thiết kế các form giao diện Quản lý phiếu mua trả hàng, Quản lý danh mục, Quản lý nhân viên, Quản lý sách | | Sử dụng NetBeans |
| 5 | Lương Vũ Thuần | Code chức năng đăng nhập, Quản lý Sách, Quản lý thể loại | | Sử dụng NetBeans |
| 5 | Đỗ Nguyên Phương | Code chức năng Quản lý phiếu mượn trả, Quản lý nhân viên , Quản lý người đọc | | Sử dụng NetBeans |
| 6 | Lương Vũ Thuần  Đỗ Nguyên Phương | Tổng hợp , kiểm tra và sửa lỗi | |  |
| 7 | Lương Vũ Thuần | Tổng hợp báo cáo | |  |
|  | | | *Ngày…..tháng…..năm 2020*  **XÁC NHẬN CỦA GIẢNG VIÊN**  *(Ký, ghi rõ họ tên)* | |